АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКО - ГОЛИЦЫНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2023                                                                                                                   № 20

с. Архангельское Голицыно

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории Архангельско-Голицынского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

В целях улучшения благоустройства улиц и очистки территории Архангельско-Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района от грязи и мусора, наведения должностного санитарного порядка на территории Архангельско-Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района,

Администрация Архангельско-Голицынского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 В период с 10.04.2023 года по 10.06.2023 года провести на территории Архангельско-Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории. Установить четверг каждой недели санитарным днем на всей территории Архангельско-Голицынского сельского поселения Рузаевского муниципального района.

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам благоустройства,  озеленения  и  санитарной  очистке  территории  согласно  приложению (прилагается).

3. Утвердить мероприятия по проведению месячника (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном бюллетене Архангельско-Голицынского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».

Глава Архангельско-Голицынского

сельского поселения                                                                                         О.А. Тихонова

Утвержден

постановлением администрации

Архангельско-Голицынского сельского поселения

от 27.03.2023 года № 20

Состав рабочей группы

по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территории Архангельско-Голицынского сельского поселения в 2023 году

- Тихонова О.А. - Глава Архангельско-Голицынского сельского поселения;

-  Федосейкина Г.А. -  заместитель Главы   сельского поселения, секретарь рабочей группы;

-  Лаврушова А.А. -  заместитель Главы   сельского поселения, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

- Балаева Е.А. -  депутат Совета депутатов Архангельско-Голицынского сельского поселения (по согласованию);

- Сурина Е.В. - депутат Совета депутатов Архангельско-Голицынского сельского поселения (по согласованию);

- Маркина С.И.  -  депутат Совета депутатов Архангельско-Голицынского сельского поселения (по согласованию);

- Банникова Н.А. - депутат Совета депутатов Архангельско-Голицынского сельского поселения (по согласованию);

Приложение

к постановлению администрации

Архангельско-Голицынского сельского поселения

от 27.03.2023 года № 20

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству

территории Архангельско-Голицынского сельского поселения.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обход населенных пунктов, организаций и учреждений с выдачей предписаний по уборке территорий | Май | Глава сельского поселения работники администрации |
| 2. | Изготовление и развешивание объявлений и листовок | до 15 апреля | Глава сельского поселения работники администрации |
| 3. | Посадка цветочных культур возле памятников и соцобъектов | Май | Глава сельского поселения работники администрации руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 4. | Обрезка деревьев и кустарников | до 01 июня | Глава сельского поселения, работники администрации |
| 5. | Побелка деревьев, покраска бордюров | Май | Глава сельского поселения, работники администрации |
| 6. | Очистка территорий населенных пунктов от мусора, в том числе придомовой | до 11 июня | Глава сельского поселения, работники администрации руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
| 7. | Организация и проведение субботника на кладбищах | Апрель-май | Глава сельского поселения |
| 8. | Работы по проведению в надлежащее санитарное состояние территорию памятника ВОВ | Апрель-май | Глава сельского поселения, работники администрации |
| 9. | Благоустройство территории святого источника | Апрель-май | Глава сельского поселения, работники администрации |
| 10. | Очистка прилегающих к торговым точкам территорий и площадей в радиусе не менее 10 м от границ предоставленной территории. | до 08 мая | Руководители торговых предприятий и ИП (по согласованию) |
| 11. | Организация сбора и вывоза мусора от населения | Постоянно | Глава сельского поселения |
| 12. | Проведение акции «Чистый двор». Конкурс «Лучшее подворье» | До 11 июня | Глава сельского поселения |
| 13. | Выявление нарушений правил благоустройства и составление административных протоколов | До 01 июня | Глава сельского поселения |
| 14. | Подведение итогов месячника по благоустройству территории сельского поселения | Июнь | Глава сельского поселения |